Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 октября 2022 г. N 23

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА ИСПОЛНЕНИЯ

УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ

И УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, В ОТНОШЕНИИ

КОТОРОГО ЗАКЛЮЧЕНО ТАКОЕ СОГЛАШЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭТАПОВ

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

В соответствии с [пунктом 2 части 7 статьи 4](consultantplus://offline/ref=62C1C8EE0AFB93CCC2E8CDD4C10F42F6FCFA3240319E7E4BFEAD062D5F2A67CFBF1754D45E179E839C72CD8588C0A9D20983D1060E0D73AAICu8P) Федерального закона от 1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации", [распоряжением](consultantplus://offline/ref=62C1C8EE0AFB93CCC2E8D3D9D7631CFCFBF26D4434907115A7FA007A007A619AFF5752811D53978B9E7999D4CB9EF08248C8DC05151173AAD57A047DIDu4P) Правительства Рязанской области от 20.10.2022 N 554-р министерство экономического развития Рязанской области постановляет:

1. Утвердить [Порядок](#P31) осуществления мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить Акционерное общество "Корпорация развития Рязанской области" уполномоченной организацией Рязанской области по проведению мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в отношении которых заключены соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Министр экономического развития

Рязанской области

А.В.ВОРФОЛОМЕЕВ

Приложение

к Постановлению

министерства экономического

развития Рязанской области

от 24 октября 2022 г. N 23

ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА ИСПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ

О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ И УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ЗАКЛЮЧЕНО

ТАКОЕ СОГЛАШЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, стороной которого является Рязанская область и не является Российская Федерация, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта, в Рязанской области (далее соответственно - соглашение, мониторинг).

2. В настоящем Порядке используются понятия и термины, предусмотренные Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=62C1C8EE0AFB93CCC2E8CDD4C10F42F6FCFA3240319E7E4BFEAD062D5F2A67CFAD170CD85F12848A9C679BD4CEI9u6P) от 1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон).

3. Мониторинг осуществляется в целях сбора, систематизации и учета информации о ходе исполнения условий соглашения и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта, а также выявления обстоятельств, указывающих на наличие оснований для расторжения соглашений.

4. Для проведения мониторинга привлекается уполномоченная организация Рязанской области, которая определена настоящим постановлением министерства экономического развития Рязанской области и которой переданы функции по осуществлению мониторинга (далее - уполномоченная организация).

5. Мониторинг включает в себя следующие этапы:

а) проверка уполномоченной организацией представленных организацией, реализующей инвестиционный проект (далее - организация, реализующая проект), данных об исполнении условий соглашения и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта, в соответствии с [пунктами 7](#P53) - [10](#P62) настоящего Порядка, и подготовка уполномоченной организацией [справки](#P581) по результатам мониторинга в соответствии с примерной формой согласно приложению N 3 настоящего Порядка;

б) подготовка уполномоченным органом исполнительной власти Рязанской области (далее - уполномоченный орган), в том числе на основании справок по результатам мониторинга, полученных от уполномоченной организации, отчета о результатах мониторинга соглашений, в соответствии с [пунктом 11](#P65) настоящего Порядка;

в) направление отчета о результатах мониторинга соглашений в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

II. Порядок осуществления мониторинга в отношении соглашений

6. Организация, реализующая проект, ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (для квартальной отчетности), а также не позднее 1 февраля текущего года начиная с года, следующего за годом, в котором заключено соглашение (в отношении представления информации о реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта - не позднее 1 февраля года, следующего за годом, в котором наступил срок реализации очередного этапа инвестиционного проекта, предусмотренный соглашением), представляет в уполномоченный орган информацию об исполнении условий соглашения и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение, в том числе [информацию](#P200) о реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта (если применимо) по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (далее - Информация об исполнении).

Информация об исполнении представляется на бумажном носителе с приложением электронного носителя информации, содержащего электронные образы соответствующих документов, созданные путем сканирования. Электронные образы документов должны иметь распространенные открытые форматы, обеспечивающие возможность просмотра всего документа либо его фрагмента средствами общедоступного программного обеспечения просмотра информации, документов, и не должны быть зашифрованы или защищены средствами, не позволяющими осуществить ознакомление с их содержимым без дополнительных программных или технологических средств, либо представляются посредством системы "Капиталовложения" через ее электронный документооборот.

7. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня получения Информации об исполнении в соответствии с [пунктом 6](#P51) настоящего Порядка направляет (передает) указанные данные в уполномоченную организацию.

8. Уполномоченная организация в течение 15 рабочих дней со дня получения Информации об исполнении в соответствии с [пунктом 7](#P53) настоящего Порядка осуществляет:

а) проверку исполнения организацией, реализующей проект, условий соглашения и условий реализации инвестиционного проекта, в том числе соответствующих этапов реализации инвестиционного проекта (если применимо);

б) проверку обстоятельств, указывающих на наличие оснований для изменения или расторжения соглашения;

в) подготовку и направление (передачу) справки по результатам мониторинга, содержащей в том числе рекомендации по изменению или расторжению соглашения, по форме согласно [приложению N 3](#P581) настоящего Порядка в уполномоченный орган и главе (главам) муниципального образования (в случае, если муниципальное образование является стороной соглашения).

III. Порядок подготовки отчета по результатам мониторинга

9. [Отчет](#P90) по результатам мониторинга формируется уполномоченным органом по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку ежегодно, не позднее 1 марта.

10. Уполномоченный орган ежегодно, не позднее 1 марта, в соответствии с [пунктом 11](#P65) настоящего Порядка и на основании справок о результатах мониторинга, полученных от уполномоченной организации в соответствии с [пунктом 8](#P54) настоящего Порядка:

а) формирует [отчет](#P90) по результатам мониторинга по примерной форме, предусмотренной приложением N 1 к настоящему Порядку, и направляет его в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;

б) формирует [справку](#P958) о реализации этапа инвестиционного проекта по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку (применительно к каждому соглашению, по условиям которого в год, предшествующий году формирования указанной справки, наступил срок реализации очередного этапа инвестиционного проекта) и направляет в территориальное управление Федерального казначейства указанную справку для отражения в реестре соглашений о защите и поощрении капиталовложений (далее - реестр соглашений).

11. Территориальное управление Федерального казначейства в течение 5 рабочих дней со дня получения справки о реализации этапа инвестиционного проекта, представленной в соответствии с [подпунктом "б" пункта 10](#P64) настоящего Порядка, вносит сведения о реализации этапа инвестиционного проекта в реестр соглашений в соответствии с Порядком заключения, изменения, прекращения действий соглашений о защите и поощрении капиталовложений, стороной которых не является Российская Федерация, на территории Рязанской области.

IV. Заключительные положения

12. В случае, если по результатам мониторинга выявлены обстоятельства, указывающие на наличие оснований для изменения или расторжения соглашения, уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня направления в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в соответствии с [подпунктом "а" пункта 10](#P63) настоящего Порядка отчета по результатам мониторинга осуществляет одно из следующих действий:

а) направляет в уполномоченную организацию для направления главе муниципального образования (в случае, если муниципальное образование является стороной соглашения), организации, реализующей проект, уведомление о выявлении нарушений обязательств по соглашению (с описанием выявленных нарушений) и (или) оснований для изменения соглашения с предупреждением о недопустимости нарушения условий соглашения (если применимо) и о предложении внести изменения в соглашение в соответствии с Порядком заключения, изменения, прекращения действий соглашений о защите и поощрении капиталовложений, стороной которых является Рязанская область и не является Российская Федерация;

б) направляет в уполномоченную организацию для направления главе муниципального образования (в случае, если муниципальное образование является стороной соглашения), организации, реализующей проект, уведомление о выявлении нарушений обязательств по соглашению (с описанием выявленных нарушений) и (или) оснований для расторжения соглашения и инициирует расторжение соглашения в порядке, предусмотренном Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=62C1C8EE0AFB93CCC2E8CDD4C10F42F6FCFA3240319E7E4BFEAD062D5F2A67CFAD170CD85F12848A9C679BD4CEI9u6P), Порядком заключения, изменения, прекращения действий соглашений о защите и поощрении капиталовложений, стороной которых не является Российская Федерация, на территории Рязанской области.

13. Уполномоченная организация в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления, предусмотренного [пунктом 12](#P69) настоящего Порядка, направляет указанное уведомление главе муниципального образования (в случае, если муниципальное образование является стороной соглашения), организации, реализующей проект.

14. Организация, реализующая проект, в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления, предусмотренного [пунктом 13](#P72) настоящего Порядка, информирует об обстоятельствах, являющихся причиной выявленных нарушений.

15. Уполномоченная организация вправе запрашивать и получать у организации, реализующей проект, дополнительную информацию, необходимую для осуществления мониторинга в соответствии с [пунктом 8](#P54) настоящего Порядка.

Приложение N 1

к Порядку

осуществления мониторинга исполнения

условий соглашения о защите и поощрении

капиталовложений и условий реализации

инвестиционного проекта, в отношении

которого заключено такое соглашение,

в том числе этапов реализации

инвестиционного проекта

ОТЧЕТ

об исполнении условий соглашений о защите и поощрении

капиталовложений и условий реализации инвестиционных

проектов, в том числе этапов реализации инвестиционных

проектов, реализуемых на территории

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

за период с 20\_\_ г. по 20\_\_ г.

1. Общие сведения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Наименование сведений (показателя) | Плановое значение | Фактическое значение |
| 1. | Количество соглашений о защите и поощрении капиталовложений, в соответствии с которыми реализуются инвестиционные проекты (далее - соглашения) (единиц) |  |  |
| 2. | Количество заключенных в отчетном периоде |  |  |
| 3. | Объем осуществленных капитальных вложений (инвестиций) (млн. рублей) |  |  |
| 4. | Количество созданных рабочих мест (единиц) |  |  |
| 5. | Объем возмещенных затрат (расходов) организаций, реализующих проекты (млн. рублей) |  |  |

2. Сведения о сферах реализации инвестиционных проектов,

в отношении которых заключены соглашения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Сфера реализации инвестиционного проекта | Количество проектов, единиц | Объем капитальных вложений, млн. рублей | Количество рабочих мест, единиц |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

3. Сведения о выявленных по результатам мониторинга

нарушениях и (или) основаниях для изменения либо расторжения

соглашений

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Соглашения, по которым выявлены нарушения и (или) основания для их изменения либо расторжения | Количество соглашений, единиц | Объем капитальных вложений, млн. рублей | Основание для изменения или расторжения соглашения |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

Приложения на \_\_\_\_\_ листах.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность уполномоченного лица) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

(последнее - при наличии)

Приложение N 2

к Порядку

осуществления мониторинга исполнения

условий соглашения о защите и поощрении

капиталовложений и условий реализации

инвестиционного проекта, в отношении

которого заключено такое соглашение,

в том числе этапов реализации

инвестиционного проекта

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении условий соглашения о защите и поощрении

капиталовложений от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_ и условий реализации

инвестиционного проекта, в отношении которого

заключено такое соглашение, в том числе этапов

реализации инвестиционного проекта

за период с 20\_\_ г. по 20\_\_ г.

1. Информация о соглашении о защите и поощрении

капиталовложений от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_ (далее - соглашение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект (далее - организация, реализующая проект) |  |
| 2. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 3. | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |  |
| 4. | Адрес |  |
| 5. | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, подпись лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на подписание решения |  |
| 6. | Наименование инвестиционного проекта |  |
| 7. | Наименование органа управления организацией, реализующей проект, уполномоченного на принятие решения об осуществлении инвестиционного проекта, в том числе об определении объема капитальных вложений (расходов), необходимых для его реализации, или решения о бюджете на капитальные вложения (расходы) (без учета бюджета на расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации, проведением проектно-изыскательских и геолого-разведочных работ) в рамках инвестиционного проекта |  |
| 8. | Сфера экономики, в которой реализуется инвестиционный проект |  |
| 9. | Дата заключения соглашения |  |
| 10. | Даты начала и окончания прединвестиционной стадии |  |
| 11. | Даты начала и окончания инвестиционной стадии |  |
| 12. | Общий объем капитальных вложений (инвестиций) по проекту (млн. рублей) |  |
| 13. | Количество рабочих мест (единиц) |  |
| 14. | Эффекты реализации инвестиционного проекта (для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) |  |

2. Информация о этапе реализации инвестиционного проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается наименование инвестиционного проекта)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NN пп | Наименование мероприятия | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| 2.1. | Объем инвестиций (млн. рублей) |  |  |  |
| 2.2. | Объем капиталовложений (млн. рублей) |  |  |  |
| 2.3. | Объем планируемых к возмещению затрат (млн. рублей) |  |  |  |
| 2.4. | Планируемый срок возмещения затрат |  |  |  |
| 2.5. | Количество рабочих мест (единиц) |  |  |  |
| 2.6. | Срок реализации этапа инвестиционного проекта |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается в случае необходимости дополнительной информации о результатах мониторинга этапа реализации проекта)

3. Информация о возмещении затрат организации, реализующей

проект

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Наименование сведений | N | N + 1 | ... | N + m |
| 3.1. | Затраты на объекты сопутствующей инфраструктуры (млн. рублей), в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1.1. | (указывается наименование объекта сопутствующей инфраструктуры) |  |  |  |  |
| 3.1.2. | ... |  |  |  |  |
| 3.2. | Затраты на объекты обеспечивающей инфраструктуры (млн. рублей), в том числе: |  |  |  |  |
| 3.2.1. | (указывается наименование объекта обеспечивающей инфраструктуры) |  |  |  |  |
| 3.2.2. | ... |  |  |  |  |
| 3.3. | Затраты на уплату процентов по кредитам и займам, купонного дохода по облигационным займам, привлеченным для реализации инвестиционного проекта (млн. рублей), в том числе: |  |  |  |  |
| 3.3.1. | (указываются дата, номер, наименование, стороны договора кредита и (или) договора займа либо сведения об облигационном займе) |  |  |  |  |
| 3.3.2. | ... |  |  |  |  |
| 3.4. | Затраты на демонтаж объектов жилищного строительства,  расположенных на территориях военных городков (млн. рублей), в том числе: |  |  |  |  |
| 3.4.1. | (указывается наименование объекта) |  |  |  |  |
| 3.4.2. | ... |  |  |  |  |
| 3.5. | Документально подтвержденные и фактически понесенные расходы, возникшие у организации, реализующей проект, вследствие нарушения условий стабилизационной оговорки (млн. рублей) |  |  |  |  |
| 3.5.1. | (указывается направление расхода) |  |  |  |  |
| 3.5.2. | ... |  |  |  |  |
| 3.6. | Объем уплаченных налогов и таможенных платежей (млн. рублей), в том числе: |  |  |  |  |
| 3.6.1. | налог на прибыль организаций (федеральный бюджет) |  |  |  |  |
| 3.6.2. | налог на прибыль организаций (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |
| 3.6.3. | налог на имущество организаций |  |  |  |  |
| 3.6.4. | земельный налог |  |  |  |  |
| 3.6.5. | налог на добавленную стоимость (за вычетом налога, возмещенного организации, реализующей проект) |  |  |  |  |
| 3.6.6. | ввозные таможенные пошлины |  |  |  |  |
| 3.7. | Объем возмещенных затрат (расходов) организации, реализующей проект (млн. рублей) |  |  |  |  |
| 3.7.1. | в форме субсидии |  |  |  |  |
| 3.7.2. | в форме налогового вычета |  |  |  |  |
| 3.7.3. | в форме возмещения реального ущерба (убытков) |  |  |  |  |

4. Информация об осуществленных мерах государственной

поддержки инвестиционного проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NN  пп | Меры поддержки | Объем (млн. рублей) |
| 4.1. | (указывается наименование меры поддержки и основание) |  |
| 4.2. | ... |  |
| 4.\_. | Совокупный объем предоставленных мер государственной поддержки |  |

5. Информация об обстоятельствах, указывающих на наличие

оснований для изменения или расторжения соглашения (при их

наличии)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NN  пп | Основание для изменения или расторжения соглашения | Описание обстоятельства 1 |
| 5.1. | Включение в соглашение сведений об условиях связанного договора |  |
| 5.2. | Увеличение срока применения стабилизационной оговорки |  |
| 5.3. | Присоединение к соглашению одного или нескольких муниципальных образований |  |
| 5.4. | Передача прав и обязанностей организации, реализующей проект (передача договора) |  |
| 5.5. | Изменение реквизитов сторон соглашения |  |
| 5.6. | Невозможность реализации проекта в установленные в соглашении сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы или в случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении соглашения |  |
| 5.7. | Включение в соглашение сведений о договоре о распределении затрат на объекты инфраструктуры |  |
| 5.8. | Незаключение организацией, реализующей проект, концессионного соглашения и (или) соглашения о государственно-частном или муниципально-частном партнерстве, неисполнение или ненадлежащее исполнение указанных соглашений концедентом и (или) публичным партнером, если такие соглашения предусматривают реализацию инвестиционного проекта, в отношении которого было также заключено соглашение |  |
| 5.9. | Изменение характеристик (параметров) создаваемых (строящихся) либо реконструируемых и (или) модернизируемых в рамках инвестиционного проекта объектов недвижимости в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией |  |
| 5.10. | Внесение изменений в инвестиционный проект в связи с необходимостью создания (строительства) либо реконструкции и (или) модернизации иных объектов недвижимости, включая объекты сопутствующей и (или) обеспечивающей инфраструктур, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией |  |
| 5.11. | Изменение объема капиталовложений |  |
| 5.12. | Изменение объема планируемых к возмещению затрат |  |
| 5.13. | Изменение формы меры государственной поддержки, предусмотренной [частью 1 статьи 15](consultantplus://offline/ref=62C1C8EE0AFB93CCC2E8CDD4C10F42F6FCFA3240319E7E4BFEAD062D5F2A67CFBF1754D45E179D829972CD8588C0A9D20983D1060E0D73AAICu8P) Федерального закона от 1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" |  |
| 5.14. | Изменения в законодательстве Российской Федерации, улучшающие положение организации, реализующей проект, и имеющие обратную силу |  |
| 5.15. | Неосуществление капиталовложений, предусмотренных условиями соглашения, в течение более чем 2 лет по истечении предусмотренного соглашением срока осуществления капиталовложений, а также дополнительного срока, предоставленного на осуществление капиталовложений в соответствии с [подпунктом "а" пункта 3 части 8 статьи 10](consultantplus://offline/ref=62C1C8EE0AFB93CCC2E8CDD4C10F42F6FCFA3240319E7E4BFEAD062D5F2A67CFBF1754D45E179F8D9672CD8588C0A9D20983D1060E0D73AAICu8P) Федерального закона от 1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" |  |
| 5.16. | Ненаступление отдельных юридических фактов, предусмотренных условиями соглашения, в течение более чем 2 лет по истечении предусмотренного соглашением срока осуществления капиталовложений, а также дополнительного срока, предоставленного на осуществление капиталовложений в соответствии с [подпунктом "а" пункта 3 части 8 статьи 10](consultantplus://offline/ref=62C1C8EE0AFB93CCC2E8CDD4C10F42F6FCFA3240319E7E4BFEAD062D5F2A67CFBF1754D45E179F8D9672CD8588C0A9D20983D1060E0D73AAICu8P) Федерального закона от 1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" |  |
| 5.17. | Нарушение организацией, реализующей проект, или ее должностными лицами законодательства |  |
| 5.18. | В отношении организации, реализующей проект, открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=62C1C8EE0AFB93CCC2E8CDD4C10F42F6FCFA36413F957E4BFEAD062D5F2A67CFAD170CD85F12848A9C679BD4CEI9u6P) от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" |  |
| 5.19. | Принято решение о ликвидации организации, реализующей проект |  |
| 5.20. | (указывается основание для изменения или расторжения соглашения) |  |

6. Предложения организации, реализующей проект, в связи

с наличием оснований для изменения либо расторжения

соглашения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Приложения: документы, подтверждающие данные по [разделам 2](#P254) - [5](#P482) настоящего документа, на \_\_\_\_\_\_ листах.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность уполномоченного лица) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

(последнее - при наличии)

Приложение N 3

к Порядку

осуществления мониторинга исполнения

условий соглашения о защите и поощрении

капиталовложений и условий реализации

инвестиционного проекта, в отношении

которого заключено такое соглашение,

в том числе этапов реализации

инвестиционного проекта

СПРАВКА

по результатам мониторинга исполнения условий соглашения

о защите и поощрении капиталовложений

и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении

которого заключено такое соглашение, в том числе этапов

реализации инвестиционного проекта

Настоящая справка подготовлена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование уполномоченной организации, ИНН, ОГРН, адрес)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(далее - уполномоченная организация) по результатам проверки исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - соглашение) и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено данное соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта, за период с \_\_\_\_\_\_\_\_ по 20\_\_ г. и содержит следующую информацию:

1. Информация о соглашении

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект (далее - организация, реализующая проект), ИНН, ОГРН, адрес |  |
| 1.2. | Наименование уполномоченной организации |  |
| 1.3. | Наименование инвестиционного проекта |  |
| 1.4. | Сфера экономики, в которой реализуется инвестиционный проект |  |
| 1.5. | Дата заключения соглашения |  |
| 1.6. | Даты начала и окончания прединвестиционной стадии |  |
| 1.7. | Даты начала и окончания инвестиционной стадии |  |
| 1.8. | Даты начала и окончания эксплуатационной стадии |  |
| 1.9. | Общий объем инвестиций по проекту (млн. рублей) |  |
| 1.10. | Общий объем капиталовложений по проекту (млн. рублей) |  |
| 1.11. | Количество рабочих мест (единиц) |  |
| 1.12. | Эффекты реализации инвестиционного проекта (для Российской Федерации, Рязанской области, муниципального образования (если применимо) |  |

2. Информация о \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этапе реализации инвестиционного

проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается наименование инвестиционного проекта)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Наименование мероприятия | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| 2.1. | Объем инвестиций (млн. рублей) |  |  |  |
| 2.2. | Объем капиталовложений (млн. рублей) |  |  |  |
| 2.3. | Объем планируемых к возмещению затрат (млн. рублей) |  |  |  |
| 2.4. | Планируемый срок возмещения затрат |  |  |  |
| 2.5. | Количество рабочих мест (единиц) |  |  |  |
| 2.6. | Срок реализации этапа инвестиционного проекта |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(в случае необходимости указывается дополнительная информация о результатах мониторинга этапа реализации инвестиционного проекта)

3. Информация о возмещении затрат организации, реализующей

проект

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Наименование сведений | N | N + 1 | ... | N + m |
| 3.1. | Затраты на объекты сопутствующей инфраструктуры (млн. рублей), в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1.1. | (указывается наименование объекта сопутствующей инфраструктуры) |  |  |  |  |
| 3.1.2. | ... |  |  |  |  |
| 3.2. | Затраты на объекты обеспечивающей инфраструктуры (млн. рублей), в том числе: |  |  |  |  |
| 3.2.1. | (указывается наименование объекта обеспечивающей инфраструктуры) |  |  |  |  |
| 3.2.2. | ... |  |  |  |  |
| 3.3. | Затраты на уплату процентов по кредитам и займам, купонного дохода по облигационным займам, привлеченным для реализации инвестиционного проекта (млн. рублей), в том числе: |  |  |  |  |
| 3.3.1. | (указываются дата, номер, наименование, стороны договора кредита и (или) договора займа либо сведения об облигационном займе) |  |  |  |  |
| 3.3.2. | ... |  |  |  |  |
| 3.4. | Затраты на демонтаж объектов жилищного строительства, расположенных на территориях военных городков (млн. рублей), в том числе: |  |  |  |  |
| 3.4.1. | (указывается наименование объекта) |  |  |  |  |
| 3.4.2. | ... |  |  |  |  |
| 3.5. | Документально подтвержденные и фактически понесенные расходы, возникшие у организации, реализующей проект, вследствие нарушения условий стабилизационной оговорки (млн. рублей) |  |  |  |  |
| 3.5.1. | (указывается направление расхода) |  |  |  |  |
| 3.5.2. | ... |  |  |  |  |
| 3.6. | Объем уплаченных налогов и таможенных платежей (млн. рублей), в том числе: |  |  |  |  |
| 3.6.1. | налог на прибыль организаций (федеральный бюджет) |  |  |  |  |
| 3.6.2. | налог на прибыль организаций (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |
| 3.6.3. | налог на имущество организаций |  |  |  |  |
| 3.6.4. | земельный налог |  |  |  |  |
| 3.6.5. | налог на добавленную стоимость (за вычетом налога, возмещенного организации, реализующей проект) |  |  |  |  |
| 3.6.6. | ввозные таможенные пошлины |  |  |  |  |
| 3.7. | Объем возмещенных затрат (расходов) организации, реализующей проект (млн. рублей) |  |  |  |  |
| 3.7.1. | в форме субсидии |  |  |  |  |
| 3.7.2. | в форме налогового вычета |  |  |  |  |
| 3.7.3. | в форме возмещения реального ущерба (убытков) |  |  |  |  |

4. Информация об осуществленных мерах государственной

поддержки инвестиционного проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NN  пп | Меры поддержки | Объем (млн. рублей) |
| 4.1. | (указывается наименование меры поддержки и основание) |  |
| 4.2. | ... |  |
| 4.\_. | Совокупный объем предоставленных мер государственной поддержки |  |

5. Информация об обстоятельствах, указывающих на наличие

оснований для изменения или расторжения соглашения (в случае

их выявления)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NN  пп | Основание для изменения или расторжения соглашения | Описание обстоятельства 1 |
| 5.1. | Включение в соглашение сведений об условиях связанного договора |  |
| 5.2. | Увеличение срока применения стабилизационной оговорки |  |
| 5.3. | Присоединение к соглашению одного или нескольких муниципальных образований |  |
| 5.4. | Передача прав и обязанностей организации, реализующей проект (передача договора) |  |
| 5.5. | Изменение реквизитов сторон соглашения |  |
| 5.6. | Невозможность реализации проекта в установленные в соглашении сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы или в случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении соглашения |  |
| 5.7. | Включение в соглашение сведений о договоре о распределении затрат на объекты инфраструктуры |  |
| 5.8. | Незаключение организацией, реализующей проект, концессионного соглашения и (или) соглашения о государственно-частном или муниципально-частном партнерстве, неисполнение или ненадлежащее исполнение указанных соглашений концедентом и (или) публичным партнером, если такие соглашения предусматривают реализацию инвестиционного проекта, в отношении которого было также заключено соглашение |  |
| 5.9. | Изменение характеристик (параметров) создаваемых (строящихся) либо реконструируемых и (или) модернизируемых в рамках инвестиционного проекта объектов недвижимости в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией |  |
| 5.10. | Внесение изменений в инвестиционный проект в связи с необходимостью создания (строительства) либо реконструкции и (или) модернизации иных объектов недвижимости, включая объекты сопутствующей и (или) обеспечивающей инфраструктур, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией |  |
| 5.11. | Изменение объема капиталовложений |  |
| 5.12. | Изменение объема планируемых к возмещению затрат |  |
| 5.13. | Изменение формы меры государственной поддержки, предусмотренной [частью 1 статьи 15](consultantplus://offline/ref=62C1C8EE0AFB93CCC2E8CDD4C10F42F6FCFA3240319E7E4BFEAD062D5F2A67CFBF1754D45E179D829972CD8588C0A9D20983D1060E0D73AAICu8P) Федерального закона от 1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" |  |
| 5.14. | Изменения в законодательстве Российской Федерации, улучшающие положение организации, реализующей проект, и имеющие обратную силу |  |
| 5.15. | Неосуществление капиталовложений, предусмотренных условиями соглашения, в течение более чем 2 лет по истечении предусмотренного соглашением срока осуществления капиталовложений, а также дополнительного срока, предоставленного на осуществление капиталовложений в соответствии с [подпунктом "а" пункта 3 части 8 статьи 10](consultantplus://offline/ref=62C1C8EE0AFB93CCC2E8CDD4C10F42F6FCFA3240319E7E4BFEAD062D5F2A67CFBF1754D45E179F8D9672CD8588C0A9D20983D1060E0D73AAICu8P) Федерального закона от 1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" |  |
| 5.16. | Ненаступление отдельных юридических фактов, предусмотренных условиями соглашения, в течение более чем 2 лет по истечении предусмотренного соглашением срока осуществления капиталовложений, а также дополнительного срока, предоставленного на осуществление капиталовложений в соответствии с [подпунктом "а" пункта 3 части 8 статьи 10](consultantplus://offline/ref=62C1C8EE0AFB93CCC2E8CDD4C10F42F6FCFA3240319E7E4BFEAD062D5F2A67CFBF1754D45E179F8D9672CD8588C0A9D20983D1060E0D73AAICu8P) Федерального закона от 1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" |  |
| 5.17. | Нарушение организацией, реализующей проект, или ее должностными лицами законодательства Российской Федерации, что привело к приостановлению деятельности организации, реализующей проект, либо к дисквалификации ее должностных лиц |  |
| 5.18. | В отношении организации, реализующей проект, открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=62C1C8EE0AFB93CCC2E8CDD4C10F42F6FCFA36413F957E4BFEAD062D5F2A67CFAD170CD85F12848A9C679BD4CEI9u6P) от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" |  |
| 5.19. | Принято решение о ликвидации организации, реализующей проект |  |
| 5.20. | (указывается основание для изменения или расторжения соглашения) |  |

6. Рекомендации по изменению или расторжению соглашения

(описание рекомендаций по изменению или расторжению

соглашения или указание на их отсутствие)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность уполномоченного лица) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

(последнее - при наличии)

Приложение N 4

к Порядку

осуществления мониторинга исполнения

условий соглашения о защите и поощрении

капиталовложений и условий реализации

инвестиционного проекта, в отношении

которого заключено такое соглашение,

в том числе этапов реализации

инвестиционного проекта

СПРАВКА

о реализации этапа N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ инвестиционного

проекта, в отношении которого заключено соглашение

о защите и поощрении капиталовложений

от "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. N \_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Наименование мероприятия этапа инвестиционного проекта | Значение показателя | Сведения ограниченного доступа (да или нет) |
| 1. | Объем инвестиций (млн. рублей) |  |  |
| 2. | Объем капиталовложений (млн. рублей) |  |  |
| 3. | (указывается наименование мероприятия этапа инвестиционного проекта в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений) |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность уполномоченного лица) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

(последнее - при наличии)